BÀI LÀM: THIẾT KẾ SCRUM CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP RIKKEIGO

Phần 1. Phân tích Sprint

1. Đầu vào của Sprint

- Product Backlog do Product Owner sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

- Mục tiêu Sprint và các hạng mục được chọn trong Sprint Planning.

- Năng lực và thời gian làm việc của nhóm phát triển.

2. Đầu ra của Sprint

- Phần mềm có tính năng mới hoạt động được và có thể cho người dùng thử.

- Increment đáp ứng tiêu chí hoàn thành (Definition of Done).

- Phản hồi của người dùng để cải thiện sản phẩm ở Sprint tiếp theo.

3. Độ dài Sprint

Chọn Sprint dài 2 tuần, gồm 3 Sprint trong 6 tuần.

Lý do: Sprint 2 tuần giúp nhóm sớm nhận phản hồi, kiểm tra tính năng và điều chỉnh theo nhu cầu thực tế. Điều này phù hợp với trụ cột Thanh tra (Inspection) của Scrum, vì nhóm thường xuyên kiểm tra tiến độ và kết quả để phát hiện vấn đề kịp thời.

Phần 2. Thiết kế Product Backlog

| Thứ tự | Hạng mục | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Đây là chức năng cốt lõi, giúp khách thực hiện mục đích đặt xe ghép. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách | Giúp chia chi phí rõ ràng, thuận tiện và giảm nhầm lẫn khi thanh toán. |
| 3 | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến | Giúp tăng độ tin cậy và cải thiện trải nghiệm người dùng. |
| 4 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Cung cấp thêm phương thức thanh toán, nhưng có thể bổ sung sau khi chức năng chính hoạt động. |

Thứ tự trên ưu tiên chức năng cốt lõi trước, sau đó đến chức năng hỗ trợ trải nghiệm. Phương thức thanh toán cụ thể có thể thay đổi theo phản hồi người dùng.

Phần 3. Xử lý yêu cầu thay đổi

Khi khách hàng muốn ưu tiên thanh toán qua ví điện tử thay vì thẻ ngân hàng giữa tuần thứ 2, Product Owner (Đức) sẽ đánh giá giá trị và quyết định cập nhật thứ tự Product Backlog. Yêu cầu ví điện tử được ghi thành hạng mục mới trong Product Backlog, đồng thời điều chỉnh thứ tự ưu tiên của hạng mục thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Thay đổi sẽ được xem xét khi lập kế hoạch Sprint tiếp theo; Sprint đang diễn ra vẫn giữ mục tiêu Sprint, trừ khi Product Owner hủy Sprint nếu mục tiêu trở nên lỗi thời.